|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению главы  сельского поселения  Толбазинский сельсовет  муниципального района Аургазинский район  Республики Башкортостан  №\_\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |

Рабочая группа

по организации и проведению мероприятий, по проведению в сельском поселении Толбазинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность |
|  | Нафиков Айдар Ришатович | Глава сельского поселения Толбазинский сельсовет |
|  | Габбасов Айрат Асгатович | Директор МУП «ПУЖКХ Аургазинского район РБ» (по согласованию) |
|  | Николаев Юрий Николаевич | Заместитель главы администрации МР Аургазинский район (по согласованию) |
|  | Цуканов Сергей Петрович | Заместитель главы администрации МР Аургазинский район (по согласованию) |
|  | Тимербулатов Ильгиз Фанинович | И.о главы сельского поселения Толбазинский сельсовет |
|  | Гималетдинов Ильнар Марсович | И.о главы сельского поселения Толбазинский сельсовет |
|  | Жигулин Алексей Леонидович | Специалист I категории сельского поселения Толбазинский сельсовет |
|  | Шагаева Лилия Гайсиевна | Специалист I категории сельского поселения Толбазинский сельсовет |
|  | Биккулова Гульназ Минивалеевна | Специалист I категории сельского поселения Толбазинский сельсовет |
|  | Идрисов Риф Минихазиевич | Депутат сельского поселения Толбазинский сельсовет |
|  | Асулов Рамиль Габитович | Депутат сельского поселения Толбазинский сельсовет |
|  | Зубаиров Фаиль Габдулхаевич | Староста д. Чулпан |
|  | Федорова Альбина Аркадьевна | Староста д. Юламаново |
|  | Иванов Петр Васильевич | Староста д. Никольск |
|  | Данилов Михаил Витальевич | Староста д. Культура |
|  | Дамаскина Майя Даниловна | Староста д. Алексеевка |

Управляющий делами С.Т. Юсупова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению главы  сельского поселения  Толбазинский сельсовет  муниципального района Аургазинский район  Республики Башкортостан  №\_\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |

План

мероприятий по подготовки и проведению на территории сельского поселения Толбазинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан в 2020г. «Год эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ориентировочная стоимость (тыс. руб) | Источник финансирования |
|  | Ограждение кладбища «Старое мусульманское» по ул. Гагарина, с. Толбазы | Июнь - август | СП, население, организации | 1080 | По программе ППМИ |
|  | Обустройство контейнерных площадок | В течение года | СП | 500 | Бюджет СП |
|  | Текущий ремонт трибуны и памятника погибшим воинам в парке Победы с. Толбазы | Апрель -Май | Администрация МР | 450 | Бюджет СП, РБ |
|  | Благоустройство  дворовой территории № 19 по ул. Первомайская,  № 159, 157/1, 157/2 по ул. Ленина | Сентябрь-Октябрь | СП | 6800 | Бюджет СП, РБ, софинансирование со стороны населения |
|  | Текущий ремонт ограждения МАУ Культуры и искусства "Аургазинский историко-краеведческий музей" | Июнь - Август | СП | 250 | Бюджет СП, МР, РБ, |
|  | Капитальный ремонт ограждения МБОУ СОШ №2 корпус №2 (бывший детский дом) | Июнь - Август | СП | 200 | Бюджет СП, МР, РБ, |
|  | Снос аварийных и ветхих построек | Июнь - Сентябрь | СП | 250 | Бюджет СП |
|  | Асфальтирование ул. 50 лет Победы | Май - Сентябрь | Администрация МР | 4176,43 | Дорожный фонд |
|  | Асфальтирование ул. Софипольская | Май - Сентябрь | Администрация МР | 3132,14 | Дорожный фонд |
|  | Асфальтирование ул. Валитова-Логачева | Май - Сентябрь | Администрация МР | 2277,00 | Дорожный фонд |
|  | Асфальтирование ул. Колхозная | Май - Сентябрь | Администрация МР | 9229,44 | Дорожный фонд |
|  | Асфальтирование ул. Дружба | Май - Сентябрь | Администрация МР | 5060,00 | Дорожный фонд |
|  | Асфальтирование ул. Школьная по программе «Родная улица» | Май - Сентябрь | Администрация МР | 10352,76 | Дорожный фонд |
|  | Асфальтирование ул. Лесная д. Чулпан | Май - Сентябрь | Администрация МР | 5060,00 | Дорожный фонд |
|  | Ямочный ремонт по ул. Пушкина, с.Толбазы | Май - Сентябрь | Администрация МР | 600 | Дорожный фонд |
|  | Ямочный ремонт по улицам д. Юламаново | Май - Сентябрь | Администрация МР | 500,00 | Дорожный фонд |
|  | Обустройство тротуара по ул. Химиков (от пересечения ул. Ленина до ул. 7 Ноября) | Май - Сентябрь | СП | 343,50 | Бюджет СП |
|  | Обустройство тротуара по ул. Дубки | Май - Сентябрь | СП | 1044,24 | Бюджет СП |
|  | Обустройство тротуара по ул. 7 Ноября | Май - Сентябрь | СП | 618,30 | Бюджет СП |
|  | Обустройство тротуара по ул. Ибрагимова | Май - Сентябрь | СП | 1511,40 | Бюджет СП |
|  | Модернизация уличного освещения д. Алексеевка, д. Никольск, д. Культура, д. Чулпан | Май - Сентябрь | Электрические сети | 170 | Бюджет СП |

Управляющий делами С.Т. Юсупова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению главы  сельского поселения  Толбазинский сельсовет  муниципального района Аургазинский район  Республики Башкортостан  №\_\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |

План

мероприятий по подготовки и проведению «Дня чистоты» (общерайонных субботников) на территории сельского поселения Толбазинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан в 2020г.

В сельском поселении Толбазинский сельсовет «день чистоты» проводится еженедельно:

* Выбранный день чистоты: пятница
* Часы проведения: с 9:00ч. до 17:00ч.
* С апреля по октябрь 2020г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ориентировочная стоимость (тыс. руб) | Источник финансирования |
|  | Сбор и вывоз мусора | В течение года | Глава СП, собственники объектов | - | - |
|  | Санитарная рубка и побелка деревьев | Апрель - Октябрь | Глава СП, собственники объектов | 24 | Бюджет СП |
|  | Окраска, ограждений, бордюров, МАФ | Апрель - Октябрь | Глава СП, собственники объектов | 75 | Бюджет СП |
|  | Санитарная очистка канав, дренажей для отвода ливневых и грунтовых вод | Апрель - Октябрь | Глава СП, собственники объектов | - | - |
|  | Посадка деревьев, кустарников, установка цветочных форм, оформление цветников на значимых объектах | Апрель - Октябрь | Глава СП, собственники объектов | 100 | Бюджет СП |
|  | Озеленение и уборка территорий мемориальных комплексов воинской славы | Апрель, Май | Глава СП, собственники объектов | 18 | Бюджет СП |
|  | Еженедельная уборка территорий (улиц, парков) | Апрель - Октябрь | Глава СП, собственники объектов | - | - |
|  | Акция «Чистый берег» | Май - Сентябрь | Глава СП, собственники объектов | - | - |
|  | Обкос травы | Май - Сентябрь | Глава СП, собственники объектов | - | - |
|  | Уборка опавшей листвы | Сентябрь, Октябрь | Глава СП, собственники объектов | - | - |

Управляющий делами С.Т. Юсупова